房山库立体货架再利用改造项目
竞争性磋商文件
第一部分 竞争性磋商主要内容
	序号
	内容
	说明及要求
	备注

	1
	项目名称
	房山库立体货架再利用改造项目
	

	2
	采购人
	采购人：北京朝批商贸股份有限公司
采购人地址：北京市朝阳区双龙南里204楼
采购联系人及电话：胡兰军 13801154651
	

	3
	项目地点
	北京市朝阳区黑庄户双树南村大东路999号朝批5号库；
北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库；
北京市房山区大件路中联正兴电商园。
	

	4
	采购方式
	竞争性磋商
	

	5
	投标文件递交
	竞争性磋商公告发出时间：2026年10月28日
投标文件开始接收时间：2026年10月29日 9:00
投标文件递交截止时间：2026年11月9日17:00
投标文件有效期：90日历天（从递交截止之日起算）
递交地点：北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库
	

	6
	评审方法
	综合评分法，采购人将从价格、技术、商务等方面对响应文件进行综合评审，其中价格权重50％ ，技术权重30％ ，商务权重 20％ 。
	

	7
	供应商资质要求
	1. 企业法人或者其他组织的营业执照、自然人的身份证明；
2. 具备履行合同所必需的经营范围； 
3. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；
4. 项目有特殊要求的，提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
	




第二部分 综合评分表
一、评分办法
1、磋商小组根据评分标准对照各竞标人的竞标文件内容进行评分。
2、计分方法：将各竞标单位的得分合计后取平均值，即为该竞标单位的最终得分。
3、若得分有相同的，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且竞标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。
4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

二、评分标准

本次采用综合评分法，百分制            评审人（签字）：
	类别
	评审因素
	分值
	评分标准
	得分

	
	
	
	
	
	
	

	价格
	服务价格、运输价格等
	50
	报价越低，得分越高。
	
	
	

	技术
	服务方案设计及安全保障
	30
	所提供项目执行方案的可行性，入场施工保证情况，安全保证措施等。
	 
	
	

	商务
	公司整体实力
	20
	公司资质，服务承诺，项目人员情况。
	
	
	

	总分
	
	
	





第三部分 项目需求
一、项目概况
1． 项目名称：房山库立体货架再利用改造项目
2． 项目地点：北京市房山区大件路中联正兴电商园，北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库，北京市朝阳区黑庄户双树南村大东路999号朝批5号库。
3． 项目内容：对房山库货架进行改造，增加地脚、改造连接梁、跨梁、立柱等设备以适应2库、5库的库房货架安装，将房山库改造好的货架运输至指定位置进行安装。
4． 实现功能或者目标：完成房山库货架的拆除改造，用于更换2库、5库部分老旧货架。

二、项目安全技术要求
1． 安全：专业人员持证上岗，现场进行警戒，动火时要专人监护；逐排拆、先拉结后拆立柱，禁抛掷、禁交叉作业；吊装绑扎合规，动火办证，恶劣天气停工。 
2． 技术：按原设计安装，垂直度/水平度达标；变形、开裂、锈蚀件一律换掉不许凑合；锚栓按扭矩施工，布局满足承载、消防和叉车动线。
          









第四部分 合同主要条款
服务合同
签订地点：北京市朝阳区
甲方：北京朝批商贸股份有限公司（下称甲方）
乙方：（下称乙方）
鉴于甲方需要委托乙方提供货架拆装服务(以下简称"委托项目")，乙方是具有以上服务相关资质和技术人员的企业，并能够向甲方提供良好的服务，乙方对此予以保证，基于以上标的，经双方友好协商，签订以下协议:
一、委托项目基本情况
  （一）货架拆装地点: 北京市房山区大件路中联正兴电商园，北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库，北京市朝阳区黑庄户双树南村大东路999号朝批5号库。
  （二）乙方需要承担的工作包括:
    1、对委托地点相关货架进行拆除、安装、改造、整理等，将设备运送到指定地点。
2、本合同服务可分批次进行且每批次单独结算。
  （三）服务期限:自        年    月    日开始进行，至        年    月    日完成。
二、基本原则
   （一）安装次序由甲方指定工作人员安排外，甲方及甲方人员不参与乙方运输，安装和调试等具体施工业务，不为乙方提供具体行为指令，乙方不得就具体问题请求甲方人员提供指示，但乙方作业方式对于甲方设施设可能造成损坏的，甲方人员可以提出禁止要求并协助指定乙方。
   （二）乙方在作业进行中必须本着安全，高效与精确的原则进行相关作业，保证甲方人员，乙方自身员工的安全，并且保障拟运输和安装货架及其他设施设备的安全。
（3） 乙方负责运输，保障不超高超宽，绑扎绳/收紧带加防滑垫木，途中定期检查紧固状态，路线提前确认限高、限宽等。
三、合同价款及支付方式 （见附件一：报价明细表）
(一)本合同项下全部服务款项为各服务项目的单价，每次服务产生的数量乘以单价为每次服务的总价，如有新的服务项目双方商定后再进行实施。
(二)乙方应向甲方开具符合甲方要求的增值税专用发票。
(三)付款方式:乙方根据甲方要求，拆装完成后向甲方开具符合国家规定的增值税发票，甲方在收到乙方足额发票后，七个工作日内一次性支付本批次服务总金额的100%。
[bookmark: _GoBack]四、乙方确认
  (一)因为合同标的全部为旧货架和配件，在货架运输，安装过程中，如有非乙方故意原因损坏或者质量问题损坏的，乙方不承担任何责任。
  (二)本合同之履行不代表双方(包括乙方与甲方之间)建立代理或雇佣关系。乙方因履行本合同过程中发生的人身及财产损失，应由乙方自行承担负责(甲方过错造成的除外)。
  (三)乙方运输，乙方安装过程所有的人员需遵守甲方厂区安全生产管理规定，因违反甲方相关规定引起的事故由乙方负责。
五、其他
  (一)本合同一式贰份(甲方壹份，乙方壹份)，自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜参照相关法律法规执行，本合同的附件作为本合同之组成部分，同具法律效力。
  (二)本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可在甲方住所地人民法院提起诉讼。


    甲方: 北京朝批商贸股份有限公司  		乙方:   
签章：                          		签章：  
日期:                           		日期:	












附件一：（供应商报价格式可根据实际情况自拟）
报价表

	序号
	项目
	单位
	报价（含税单价）
	备注

	1
	切割货架+底座
	片
	
	

	2
	切割货架
	片
	
	

	3
	拆除货架
	片
	
	

	4
	立旧货架
	片
	
	

	5
	加工连接杆
	根
	
	

	6
	焊接跨梁
	根
	
	

	7
	龙门梁
	根
	
	

	合计
	
	
	
	














第五部分  响应文件格式
（一）报价承诺函:
报  价  承  诺  函
致：北京朝批商贸股份有限公司
根据贵公司房山库立体货架再利用改造项目，我方愿意响应。
为此，我方作如下郑重声明：
1. 我方愿意按照文件的所有要求，提供所需的项目方案和服务措施，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实、准确、有效的。若有违背，我公司（单位）          愿意承担由此而产生的一切后果。
2.按照文件规定，本次提供产品的含税价详见报价表。
3.我方正式提交响应文件1份。
4.供应商已详细审查全部响应文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。
5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
6.我方的报价文件在正式报价后90天内有效。
7.我方同意本文件合同条款及设定的付款条件。
8.我公司（单位）参加本次房山库立体货架再利用改造项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在行业内从事相关工作未受到政府部门给予不良记录或行政处罚；没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态及没有被暂停或者取消投标资格；近三年没有骗取中标和严重违约问题。
9.与本次有关的一切正式往来通讯请寄：
响应单位全称：           
地址：                            联系人：              
电话：                            邮  箱：      
法定代表人或法定代表人授权代表签字及盖公章：

       年   月   日

（二）供应商报价表（参考格式,供应商报价格式可根据实际情况自拟）：
	序号
	项目
	单位
	报价（含税单价）
	备注

	1
	切割货架+底座
	片
	
	

	2
	切割货架
	片
	
	

	3
	拆除货架
	片
	
	

	4
	立旧货架
	片
	
	

	5
	加工连接杆
	根
	
	

	6
	焊接跨梁
	根
	
	

	7
	龙门梁
	根
	
	

	合计
	
	
	
	


供 应 商 报 价 表

供应商名称:
（盖章）                           

年    月   日





